**2021年北塔区城镇老旧小区改造重点民生实事项目完成情况公示表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实 事 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成 |
| 阳光花园小区改造 | 完成工程量50%以上 | 95% |
| 九江人口医院小区改造 | 完成工程量50%以上 | 95% |
| 状元办事处机关小区改造 | 完成工程量50%以上 | 80% |
| 资新小区改造 | 完成工程量50%以上 | 20% |
| 江北大世界改造 | 完成工程量50%以上 | 60% |
| 状元安置小区改造 | 完成工程量50%以上 | 50% |
| 西湖桥安置小区改造 | 完成工程量50%以上 | 50% |
| 建材城小区改造 | 完成工程量50%以上 | 50% |

说明：项目实际完成工程量统计到2021年11月19日，预计所有项目在2021年12月底前能完成工程量达95%以上，2022年1月底可全部竣工，确保提前完成省定目标任务。

公示日期为2021年11月19日---11月25日，如有异议，请于公示期内书面向北塔区住建局、北塔区统计局反映。联系电话：北塔区住建局0739-5229836、北塔区统计局0739-5620115。

北塔区住房和城乡建设局

2021 年11月19日